РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 12-п

«24» апреля 2026 г.

О проведении месячника по санитарной очистке, благоустройству территории Нийского муниципального образования

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Нийского сельского поселения, в соответствии с Федеральным Законом №53-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами благоустройства на территории Нийского муниципального образования», утвержденными Решением Думы Нийского муниципального образования №331 от 26.10.2017 года, Уставом Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Объявить месячник по санитарной очистке, благоустройству территории Нийского муниципального образования с 27.04.2026 года по 30.05.2026 года.

- Утвердить комиссию по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Нийского муниципального образования (Приложение №1).

- Утвердить план мероприятий для проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству подведомственных территорий Нийского муниципального образования с привлечением населения, организаций всех форм собственности и учебных заведений к уборке улиц, дорог, газонов, зеленых зон (Приложение №2).

- Рекомендовать директору МОУ СОШ с. Ния – Кичий Л.Г., заведующей МДОУ д/сад с. Ния – Безответных О.В., заведующей Амбулаторией с. Ния – Сергеевой Е.А., директору МКУК «КДЦ» Нийского МО – Костюченко А.А., а также организациям и предприятиям всех форм собственности, расположенных на территории Нийского муниципального образования, организовать работу по очистке прилегающих территорий организаций, провести мероприятия по благоустройству территорий вокруг учебных заведений, амбулатории, дома культуры.

- Ведущему специалисту Администрации Нийского МО – Протопоповой М.А. подготовить обращение к населению Нийского сельского поселения о принятии активного участия в проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Нийского муниципального образования.

- Данное постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации Нийского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Нийского

муниципального образования                                                                                   Н.Н. Хомич

Приложение №1

к постановлению администрации

Нийского муниципального образования

от 24.04.2026 г. № 12-п

# Комиссия
по проведению месячника по санитарной очистке
и благоустройству территории Нийского муниципального образования

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Дудник Евгения Викторовна | Глава Нийского сельского поселения |
| Члены комиссии: |  |
| Протопопова Мария Александровна | ведущий специалист администрации Нийского МО |
| Кичий Любовь Георгиевна | директор МОУ СОШ с. Ния (по согласованию) |
| Безответных Ольга Викторовна | заведующая МДОУ д/с с. Ния (по согласованию) |
| Сергеева Елена Александровна | заведующая амбулаторией с. Ния (по согласованию) |
| Костюченко Ангелина Александровна | директор МКУК «КДЦ» Нийского МО (по согласованию) |
| Шведюк Мария Андреевна | Директор ООО «ИРИДА» (по согласованию) |

Приложение №2

к постановлению администрации

Нийского муниципального образования

от 24.04.2026 г. № 12-п

# План
мероприятий, проводимых в течение месячника по санитарной очистке
и благоустройству территории Нийского муниципального образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование через средства массовой информации о ходе проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Нийского сельского поселения | 20.04.2026 г. – 26.04.2026 г. | Ведущий специалист Администрация Нийского МО |
| 2. | Проведение санитарной очистки территорий, на которых расположен жилищный фонд, в том числе частный жилой сектор | 27.04.2026 г. – 30.05.2026 г. | Граждане, проживающие на территории Нийского сельского поселения |
| 3. | Проведение санитарной очистки территорий и вне территории, за забором по периметру 5 метров, прилегающих к административным, хозяйственным зданиям и иным объектам предприятий, учреждений и организаций всех организационно-правовых форм собственности, расположенных на территории Нийского сельского поселения | 27.04.2026 г. – 30.05.2026 г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений всех организационно - правовых форм собственности |
| 4. | Проведение ремонта и приведения в надлежащее санитарное состояние детских игровых и спортивных площадок | 27.04.2026 г. – 30.05.2026 г. | Администрация Нийского сельского поселение, граждане, проживающие на территории Нийского сельского поселения |
| 5. | Проведение ремонта и очистки от загрязнений малых архитектурных форм | 27.04.2026 г. – 30.05.2026 г. | Администрация Нийского сельского поселение, граждане, проживающие на территории Нийского сельского поселения |
| 6. | Приведение в надлежащее состояние мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – места накопления ТКО), включая очистку, подметание и подбор мусора вокруг мест накопления ТКО | 27.04.2026 г. – 30.05.2026 г. | Граждане, проживающие на территории Нийского сельского поселения |
| 7. | Обеспечить бесперебойную работу транспорта для вывоза собранного в ходе проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов мусора, в том числе в установленном порядке усилить работу в части организации вывоза ТКО с мест накопления ТКО. | 27.04.2026 г. – 30.05.2026 г. |  |
| 8. | Уборка территории Нийского кладбища | 27.04.2026 г. – 30.05.2026 г. | Граждане, проживающие на территории Нийского сельского поселения, с привлечением техники организаций и населения |
| 9. | Организация выборочных проверок санитарного состояния территории поселения | в любой период проведения месячника | Члены комиссии |
| 10. | Подведение итогов месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Нийского сельского поселения | в любой период проведения месячника | Члены комиссии |